Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 2 им.Х.К.Шидова"

г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

361333,  КБР, Урванский район,

г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131            	                                                    тел. ( 866-35 )  4-25-21

П  Р  И  К  А  З

от «04"   июля    2026 г.                                                                                                  № 98/1-ОД .

«О внедрении типового решения в сфере образования

ГИС "Моя школа" в 2026-2027 учебном году»

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Кабардино-Балкарской республике, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республикой от 29.06.2026г. № 22/603, руководствуясь распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской республики от 30.06.2026г. №373-рп, на основании приказа МКУ Урванского РУО от 02.07.2026 г. №136, руководствуясь Уставом МКОУ СОШ №2 г.Нарткала.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

  - За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 20.08.2026 г. по 31.08.2026 г. – Аталикова Фатима Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

  - За организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Тхазеплова Инна Мухамедхановна, заместитель директора по воспитательной работе.

  - За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Кажарова Фатима Шамиловна, учитель математики.

  - За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Аталикова Фатима Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

  - За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Тхазеплова Инна Мухамедхановна, заместитель директора по воспитательной работе.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Альборов Анзор Абисалович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

- Рабочей группе обеспечить:

- своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;

- информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

- формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в МКОУ СОШ №2 г.Нарткала;

- взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом от 02.07.2026 г. №136 МКУ Урванского РУО «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях Урванского муниципального образования».

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  ___________  _____ / И.Х. Шибзухова /

Оборотная сторона приказа

С приказом от 04.07.2026 г. №98/1-ОД  ознакомлены:

| - Аталикова Фатима Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала, руководитель рабочей группы |  | 04.07.2026 |
| --- | --- | --- |
| - Альборов Анзор Абисалович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала |  | 04.07.2026 |
| - Тхазеплова Инна Мухамедхановна, заместитель по воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала |  | 04.07.2026 |
| - Кунашева Залина Валериевна, Заведующая дошкольным блоком «Сказка» |  | 04.07.2026 |
| - Кажарова Фатима Шамиловна, учитель математики |  | 04.07.2026 |
| - Нагацуева Эмма Хатуевна, учитель информатики |  | 04.07.2026 |

Приложение №1

к приказу по МКОУ СОШ №2 г.Нарткала

от 04.07.2026 г. №98/1-ОД

План-график мероприятий

по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования

(далее – ТОР «Моя школа») МКОУ СОШ №2 г.Нарткала

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» | Директор | Утвержден приказ о создании рабочей группы | 04.07.2026 |
| 1.2 | Утверждение ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» | Директор | Утвержден приказ о назначении ответственных | 04.07.2026 |
| 1.3 | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно – технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Руководитель рабочей группы | Не менее 90% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА. | 15.08.2026 |
| 1.4 | Обеспечение качества данных при миграции | Состав рабочей группы | Процент ошибок не превышает 5% | 20.08.2026 |
| 1.5 | Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа» по ШМО | Руководитель рабочей группы. Директор. | Приказ по МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | 25.08.2026 |
| 1.6 | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Руководитель рабочей группы, классные руководители. | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
| 1.7 | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Руководитель рабочей группы, классные руководители. | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
| 2 | Тестовая миграция данных (общеобразовательные данные организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование тестовой выгрузки данных | Состав рабочей группы | Протокол проверки корректности загруженных данных. | 05.07.2026 |
| 2.2 | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок | Состав рабочей группы | Протокол проверки корректности загруженных данных. | 01.08.2026 |
| 3 | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации) |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов | Состав рабочей группы |  | 07.07.2026 |
| 3.2 | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Состав рабочей группы |  | 31.07.2026 |
| 3.3 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Состав рабочей группы |  | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
| 3.4 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Директор МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
| 3.5 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Директор МКОУ СОШ №2 г.Нарткала | Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство просвещения и науки КБР | 28.08.2026 |
| 3.6 | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Состав рабочей группы | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа | 01.09.2026 |
| 4 | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольный блок) |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | администратор | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | с 12.11.2026 |
| 4.2. | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | администратор | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | 20.11.2026 |
| 5 | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | Руководитель рабочей группы. | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство просвещения и науки КБР | до 04.07.2026 |
| 5.2 | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | администратор | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе ч ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
| 5.3 | Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Руководитель рабочей группы | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
| 5.4 | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор, состав рабочей группы. | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно |

Приложение №2

к приказу по МКОУ СОШ №2 г.Нарткала

от 04.07.2026 г. №98/1-ОД

Состав рабочей группы

по внедрению типового решения

в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

МКОУ СОШ №2 г.Нарткала

- Аталикова Фатима Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала, руководитель рабочей группы.

- Альборов Анзор Абисалович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала.

- Тхазеплова Инна Мухамедхановна, заместитель по воспитательной работе МКОУ СОШ №2 г.Нарткала.

- Кунашева Залина Валериевна, зав. дошкольным блоком.

- Кажарова Фатима Шамиловна, учитель математики.

- Нагацуева Эмма Хатуевна, учитель информатики.

Приложение 1

к приказу по РУО Урванского

муниципального района КБР

от 02.07.2026г. № 136

Состав рабочей группы по внедрению

типового решения в сфере образования

- Кишукова Диана Артуровна зам.начальника МКУ "Управление образования Урванского района КБР"

- Балкарова Альбина Сарабиевна директор информационно-методического центра МКУ "Управление образования Урванского района КБР"

- Шугушхов Асланбек Мухамедович методист информационно-методического центра МКУ "Управление образования Урванского района КБР"

Приложение 2

к приказу по РУО Урванского

муниципального района КБР

от 02.07.2026г. № 136

План-график мероприятий по подготовке к внедрению

Типового решения в сфере образования

в Урванском муниципального района КБР

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание рабочей группы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» в субъекте РФ (далее - рабочая группа) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 04.06.2026 |  |  |
| 1.2. |  | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальных образованиях | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 04.07.2026 |  |  |
| 1.3. |  | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 04.07.2026 |  |  |
| 1.4. |  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, • используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.08.2026 |  |  |
| 1.5. |  | Обеспечение качества данных для миграции | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.08.2026 |  |  |
| 1.6. |  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 25.08.2026 |  |  |
| 1.7. |  | Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 15.09.2026 |  |  |
| 1.8. |  | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 15.09.2026 |  |  |
| 1.9. |  | Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной системы (далее - РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 30.09.2026 |  |  |
| 1.10. |  | Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной системы (далее - РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа» (в части функций для дошкольных образовательных организаций) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 18.12.2026 |  |  |
| 2. |  | Тестовая миграция данных (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование тестовой выгрузки данных | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 05.07.2026 |  |  |
| 2.2. |  | Проведение проверок качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечение устранения ошибок | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.08.2026 |  |  |
| 3. |  | Миграция данных (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 20.08.2026 |  |  |  |
| 3.2. |  | Проведение проверок качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечение устранения ошибок | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 24.08.2026 |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.07.2026 |  |  |
| 4.2. |  | Обеспечение перевода учебного года на 2026/2027 в РГИС | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 10.07.2026 |  |  |
| 4.3. |  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 19.07.2026- 20.08.2026 |  |  |
| 4.4. |  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 20.08.2026 |  |  |
| 4.5. |  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 20.08.2026 |  |  |
| 4.6. |  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 28.08.2026 |  |  |
| 4.7. |  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.09.2026 |  |  |
| 4.8. |  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 08.09.2026 |  |  |
| 5. |  | Тестовая миграция (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Формирование тестовой выгрузки | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 09.10.2026 |  |
| 5.2. |  | Проведение проверок качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечение устранения ошибок 9 | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 12.10.2026 |  |
| 6. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» |  | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 12.11.2026 |  |
| 6.2. | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования |  | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 20.11.2026 |  |
| 7. |  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.07.2026 |
| 7.2. |  | Подготовка мест для проведения подготовки специалистов ЦК, консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 10.07.2026 |
| 7.3. |  | Обеспечение участия специалистов ЦК, консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 11.07.2026 19.08.2026 |
| 7.4. |  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 19.07.2026 19.08.2026 |
| 7.5. |  | Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.08.2026 21.08.2026 |
| 7.6. |  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | 01.08.2026 01.09.2026 |
| 7.7. |  | Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |
| 8. |  | Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа» |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа». | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 01.09.2026 ежеквартально |
| 8.2. |  | Сбор обратной связи по использованию ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 01.09.2026 ежеквартально |
| 8.3. |  | Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 01.09.2026 еженедельно |
| 8.4. |  | Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР «Моя школа» | МКУ "Управление образования Урванского района КБР", Образовательные учреждения | с 01.09.2026 еженедельно |